| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| 1.- Levantamiento y requisitos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Arquitectura de software |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Planificación de riesgo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARCIAL 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Diseño UI/UX |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Configuración entorno |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Desarrollo de módulo inventario |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- Algoritmo y Alertas |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Comparador de ofertas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARCIAL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 9.- Pulido e interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 10.- Pruebas QA e integrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| PARCIAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 11.- Documentación y Preparación para defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| TRANSVERSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |